DOF UPDATE 2026

System Design

Landing Page, minicaptura, Even3, n8n, WhatsApp e mensuração

Objetivo Colocar no ar, em uma janela curta de lançamento, uma landing page oficial de alta conversão que preserve a autoridade científica do evento, capture leads de alta intenção antes do checkout e feche o ciclo de mensuração até a venda confirmada.

Versão 1.0 • 13/09/2026

# 1. Resumo executivo

O DOF Update 2026 precisa de uma página oficial própria que funcione como camada de marketing e conversão acima da Even3. A página não substitui o checkout da plataforma: ela organiza a narrativa, melhora a experiência, captura dados de alta intenção e permite medir o caminho entre anúncio, interesse e compra.

A recomendação é uma arquitetura simples e desacoplada: React + Vite para o front-end, Nginx na VPS, uma API leve em Node/Fastify para captação e segurança, PostgreSQL para persistência do funil, n8n para automações e Even3 como sistema de checkout/inscrição.

Decisão principal O clique em qualquer CTA de compra abre uma minicaptura de Nome + WhatsApp + E-mail. Após salvar o lead e os dados de origem, o usuário é redirecionado imediatamente para o link de pagamento da entrada correspondente na Even3. A Even3 devolve os eventos de venda/inscrição por webhook, permitindo atualizar o status do lead e acionar automações.

# 2. Contexto do evento

| Evento | DOF Update: III Imersão Interprofissional em DTM e Dores Orofaciais |
| --- | --- |
| Pré-evento | 02/10/2026 • Workshop de Tecnologias para Dor • 18:30–20:30 |
| Evento principal | 03/10/2026 • 07:30–18:45 |
| Local | Auditório da FAESA • Vitória/ES |
| Público | Odontologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia/Audiologia, Medicina e áreas correlatas |
| Oferta atual | Último lote • R$ 320 |
| Formato | 100% presencial • sem transmissão • sem gravação |
| Promessa central | Uma imersão interprofissional para transformar evidência científica em decisões clínicas mais seguras. |

A página pública da Even3 confirma o formato presencial, a divisão entre workshop e evento principal, o local, as condições para grupos e a política de inscrição. A própria Even3 oferece links diretos de pagamento por entrada e webhooks de venda/inscrição, o que permite manter a plataforma como checkout oficial sem abrir mão de uma camada própria de marketing e automação.

# 3. Objetivos e não objetivos

| Tipo | Item | Critério |
| --- | --- | --- |
| Objetivo | Converter tráfego pago | Reduzir atrito entre anúncio e checkout e manter rastreabilidade do lead. |
| Objetivo | Capturar alta intenção | Todo CTA de compra passa por minicaptura curta. |
| Objetivo | Recuperar não compradores | Lead conhecido antes de sair para a Even3. |
| Objetivo | Fechar mensuração | Identificar Lead → Checkout → Venda aprovada. |
| Objetivo | Atender rápido | WhatsApp e n8n recebem contexto da origem e status. |
| Não objetivo | Construir checkout próprio | Pagamento e emissão permanecem na Even3. |
| Não objetivo | Criar CMS completo | Conteúdo da primeira versão pode ser versionado no código. |
| Não objetivo | Automatizar tudo no dia 1 | Primeiro a conversão crítica; automações avançadas entram por fases. |

# 4. Direção de marca e interface

A referência pública disponível do DOF Update utiliza uma assinatura visual de alto contraste: fundo claro, tipografia preta e um elemento de alvo/ondas concêntricas em vermelho integrado à marca “DOF”. Essa lógica é adequada ao tema de dor e cria um recurso visual forte para a landing page.

Nota de referência visual O Instagram informado não pôde ser carregado diretamente por limitação de acesso da plataforma no momento da pesquisa. A direção abaixo usa o material público do evento disponível na Even3 e deve ser refinada assim que os arquivos oficiais da identidade (logo, paleta e posts) forem fornecidos.

| Base | Branco / off-white para sensação clínica e científica. |
| --- | --- |
| Texto | Preto e cinzas escuros para legibilidade e autoridade. |
| Acento | Vermelho da marca como CTA, destaque de lote e elementos gráficos. |
| Motivo | Círculos/ondas concêntricas usados com moderação como detalhe de seção, não como textura constante. |
| Fotografia | Palestrantes, ambiente do evento, público e situações clínicas; evitar imagens genéricas de banco quando houver material real. |
| Tom | Científico, atual, premium e direto; urgência real sem linguagem apelativa. |

## 4.1 Tokens visuais provisórios

| Token | Uso | Valor inicial |
| --- | --- | --- |
| color.bg | Fundo principal | #FFFFFF |
| color.surface | Cards / seções alternadas | #F6F6F7 |
| color.text | Títulos | #111111 |
| color.muted | Texto secundário | #5F6368 |
| color.brand | CTAs / destaques | Vermelho da marca — confirmar arquivo oficial |
| radius | Cards / modal | 16–20 px |
| container | Conteúdo | 1120–1200 px |
| spacing | Ritmo vertical | Seções 72–104 px desktop / 48–72 px mobile |

# 5. Arquitetura de informação da landing page

| # | Seção | Papel na conversão |
| --- | --- | --- |
| 01 | Hero | Nome do evento, promessa central, data/local, último lote, preço e CTA. |
| 02 | Por que participar | Atualização científica conectada à prática clínica. |
| 03 | Para quem é | Odontologia, Fisioterapia, Fono/Audiologia, Medicina e formação. |
| 04 | Eixos da imersão | DTM, dor/neurofisiologia, sono, farmacologia e cuidado interprofissional. |
| 05 | Programação | Pré-evento 02/10 + evento principal 03/10. |
| 06 | Palestrantes | Cards com foto, credencial, mini bio e tema — placeholders até receber nomes. |
| 07 | O que torna diferente | Ciência aplicada, interdisciplinaridade, networking e experiência presencial. |
| 08 | Workshop | Oferta complementar, vagas limitadas e inscrição separada. |
| 09 | Oferta | Último lote R$ 320 + benefícios + CTA. |
| 10 | Grupos | 5 pessoas = 10%; 10 pessoas = 15%. |
| 11 | Localização | Mapa incorporado, endereço, rota e orientação para quem vem de fora. |
| 12 | FAQ | Pagamento, workshop, gravação, grupos, cancelamento e suporte. |
| 13 | CTA final | Resumo de valor + preço + urgência real + botão. |
| 14 | Footer | Organização, contato, política de privacidade e termos. |

Em mobile, um CTA fixo discreto pode aparecer após o primeiro scroll: “Garantir vaga • R$ 320”. O CTA nunca deve cobrir FAQ, consentimentos ou controles do modal.

# 6. Arquitetura técnica recomendada

| Frontend | React + Vite, TypeScript, build estático servido por Nginx. |
| --- | --- |
| API | Node.js + Fastify. Responsável por validação, rate limit, persistência, idempotência e integração com n8n. |
| Banco | PostgreSQL. Fonte de verdade do funil de marketing, não do pagamento. |
| Automação | n8n. WhatsApp, follow-ups, notificações e sincronizações. |
| Checkout | Even3. Entradas, pagamento, inscrição e reembolso. |
| Infra | Docker Compose na VPS, Nginx/SSL, backups e logs. |
| Analytics | Meta Pixel + GA4 no browser; eventos de venda podem ser enviados server-side a partir do webhook. |
| WhatsApp | Camada desacoplada do provedor. Pode usar API oficial ou provedor já adotado pelo projeto. |

Por que não chamar o n8n direto do navegador? O webhook do n8n ficaria exposto e seria fácil gerar spam, leads falsos ou abuso. A Lead API funciona como uma borda segura: valida o payload, limita requisições, registra o lead e só então dispara a automação.

# 7. Fluxo de conversão e minicaptura

## 7.1 Modal de minicaptura

| Título | Você está a um passo de garantir sua vaga |
| --- | --- |
| Campos | Nome, WhatsApp e E-mail |
| CTA | Continuar para inscrição |
| Consentimento | Texto curto de finalidade + link para política de privacidade |
| Comportamento | Submit → loading curto → redirect automático para Even3 |
| Fallback | Se a API falhar, mostrar opção de tentar novamente e um link de compra direta para não bloquear a venda. |

## 7.2 Dados de origem invisíveis

utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content, utm_term

fbclid / gclid quando presentes

referrer e landing URL

cta_origin (hero, programação, preço, FAQ, final etc.)

session_id próprio e timestamp

device class / viewport sem fingerprint invasivo

# 8. Integração com Even3

A Even3 disponibiliza links de divulgação com duas rotas úteis para este projeto: “lista das entradas” e “link de pagamento” por entrada. A recomendação é usar o link de pagamento do último lote como rota principal, porque reduz um passo. A lista de entradas permanece como fallback caso existam múltiplas categorias simultâneas.

A Even3 também oferece webhooks para “Venda iniciada”, “Venda aprovada”, “Venda reprovada”, “Venda cancelada/reembolsada”, além de estados de inscrição pendente/confirmada/cancelada. Isso permite fechar o ciclo do funil sem construir um checkout próprio.

| Evento Even3 | Status interno | Ação |
| --- | --- | --- |
| Lead capturado antes do redirect | CHECKOUT_INTENT | Salvar origem + iniciar n8n. |
| Venda iniciada | CHECKOUT_STARTED | Marcar tentativa real de pagamento. |
| Venda aprovada | BUYER | Parar recuperação; confirmar compra; evento Purchase. |
| Inscrição confirmada | REGISTERED | Garantir consistência da inscrição. |
| Venda reprovada | PAYMENT_FAILED | Mensagem orientativa / recuperação moderada. |
| Cancelada/reembolsada | REFUNDED | Parar campanhas de comprador e atualizar base. |
| Sem retorno após janela | RECOVERY_ELIGIBLE | Entrar na régua de recuperação. |

Idempotência obrigatória O webhook da Even3 possui identificador único de disparo e política de retentativas. Grave cada webhook_id e ignore duplicatas. Responda 2XX rapidamente e processe ações secundárias fora do caminho crítico.

# 9. Modelo de dados mínimo

| Entidade | Campos essenciais | Observação |
| --- | --- | --- |
| leads | id, name, email, phone, status, created_at, updated_at | Registro principal do funil. |
| lead_attribution | lead_id, utms, fbclid, gclid, referrer, cta_origin, session_id | Atribuição de campanha. |
| checkout_attempts | id, lead_id, checkout_url, started_at, provider_ref, status | Uma pessoa pode ter mais de uma tentativa. |
| provider_events | provider, event_id, type, raw_payload, received_at, processed_at | Auditoria + idempotência. |
| consents | lead_id, purpose, text_version, accepted_at, ip_hash | Rastro de consentimento sem armazenar IP puro. |
| message_log | lead_id, channel, template, status, sent_at | Evita repetição e melhora auditoria. |

Chave de correlação recomendada: e-mail normalizado como primeira opção e telefone E.164 como segunda. O webhook da Even3 deve atualizar o lead mais provável, mas o payload bruto deve ser preservado para auditoria e reconciliação manual em caso de ambiguidade.

# 10. Contratos de API

## POST /api/leads

Cria ou atualiza um lead de alta intenção e devolve a URL de checkout ativa.

Request (resumo) { name, email, phone, consent, attribution: { utm_*, fbclid, gclid, cta_origin, referrer, session_id } }

Response 201 { leadId, checkoutUrl, status: "CHECKOUT_INTENT" }

## POST /webhooks/even3/:secret

Recebe o webhook da Even3, verifica estrutura, deduplica pelo id do disparo, atualiza o funil e enfileira automações. Como a documentação pública consultada não descreve assinatura criptográfica do payload, usar uma URL de segredo forte, validação estrita do corpo, rate limit adequado e allowlist de tipos esperados; se a conta Even3 oferecer autenticação adicional, habilitá-la.

## GET /api/config/public

Opcional. Permite alterar URL de checkout, preço exibido e estado do lote sem novo build. Se o prazo apertar, esses valores podem ficar em variáveis de ambiente injetadas no deploy.

# 11. Arquitetura de automações n8n

| Workflow | Trigger | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| WF01 — Lead criado | Evento interno lead.created | Normalizar contato, registrar CRM/base, notificar equipe se necessário. |
| WF02 — Checkout recovery | Schedule / condição | Se CHECKOUT_INTENT/STARTED sem BUYER após janela definida, disparar follow-up. |
| WF03 — Venda aprovada | Even3 sale.approved | Parar recovery, enviar confirmação, registrar Purchase server-side. |
| WF04 — Falha de pagamento | Even3 sale.failed | Mensagem transacional curta com caminho para nova tentativa. |
| WF05 — Pré-evento | Agenda por data | Lembretes de data, local, mapa, credenciamento e workshop. |
| WF06 — Grupos | Form/WhatsApp | Encaminhar lead de grupo para atendimento humano com contexto. |
| WF07 — Error workflow | Erro n8n | Notificar responsável e persistir erro crítico. |

A recuperação deve ser orientada por status, não apenas por tempo. Compradores confirmados precisam ser excluídos imediatamente de qualquer fluxo comercial. O n8n deve manter idempotência por lead + template + janela de envio.

# 12. WhatsApp e atendimento

O WhatsApp será parte do funil, mas não deve bloquear a venda. A página direciona para o checkout; o WhatsApp atua como suporte, recuperação e canal de dúvidas.

| Momento | Mensagem | Regra |
| --- | --- | --- |
| Lead capturado | Confirmação opcional de que recebeu as informações | Evitar enviar imediatamente se o usuário já está indo para o checkout; pode gerar distração. |
| Abandono | Lembrete com link direto de retorno | Somente após janela definida e com opt-out. |
| Pagamento aprovado | Confirmação + próximos passos | Mensagem transacional, sem pitch. |
| Pré-evento | Data, local, mapa e horário | 1–2 lembretes relevantes. |
| Dúvida humana | Transferência para atendimento | Enviar resumo do lead/origem para quem atende. |

Princípio WhatsApp deve reduzir incerteza e recuperar intenção. Evitar cadências agressivas que possam comprometer a percepção premium/científica do evento.

# 13. Plano de mensuração

| Evento | Quando dispara | Parâmetros |
| --- | --- | --- |
| page_view | Carregamento da LP | utm_*, referrer, device |
| cta_click | Clique em comprar | cta_origin, section |
| lead_modal_open | Abertura do modal | cta_origin |
| lead_submit | Minicaptura válida | lead_id, attribution |
| begin_checkout | Redirect para Even3 | lead_id, checkout_type |
| checkout_started | Webhook Even3 | provider_event_id |
| purchase | Venda aprovada | value=320, currency=BRL, lead_id |
| group_interest | CTA de grupos | cta_origin |
| whatsapp_click | Clique suporte | section |

Meta: disparar PageView/ViewContent no browser, Lead no submit e InitiateCheckout no redirect. O Purchase idealmente deve ser enviado server-side depois da confirmação da Even3, reduzindo a dependência de retorno ao site. Para GA4, manter nomenclatura equivalente e UTMs preservadas.

# 14. Segurança, privacidade e LGPD

Coletar apenas dados necessários: nome, e-mail, telefone e dados de atribuição.

Consentimento claro para comunicações relacionadas ao evento e política de privacidade acessível.

Validação de e-mail e telefone no servidor, sanitização e limites de tamanho.

Rate limit por IP/rota e honeypot ou Cloudflare Turnstile se houver abuso.

Segredos apenas em variáveis de ambiente; nunca no bundle React.

HTTPS obrigatório e redirecionamento HTTP → HTTPS.

Backups do PostgreSQL e política de retenção/eliminação após a campanha.

Logs sem corpo completo de dados pessoais; mascarar telefone/e-mail quando possível.

n8n protegido por autenticação e não exposto como webhook direto do browser.

Webhooks externos processados com idempotência e validação de schema.

# 15. Deploy na VPS

Estrutura recomendada via Docker Compose para reduzir variabilidade de ambiente e simplificar rollback.

| nginx | TLS, compressão, cache de assets, headers e roteamento /api. |
| --- | --- |
| frontend | Build React/Vite servido como assets estáticos. |
| lead-api | Node/Fastify com healthcheck. |
| postgres | Volume persistente + backup automatizado. |
| n8n | Pode permanecer em instância já existente; se ficar na mesma VPS, usar banco/volume próprios e acesso restrito. |
| certificados | Let’s Encrypt via Nginx/Certbot ou proxy equivalente. |
| DNS | domínio oficial → VPS; opcional Cloudflare para CDN/WAF. |

## 15.1 Requisitos operacionais

Healthcheck público simples: /health

Backup diário do banco com retenção mínima durante o lançamento

Monitoramento de disponibilidade e expiração SSL

Logs de 4xx/5xx e alertas de falha no webhook Even3

Deploy com rollback para imagem anterior

Ambiente .env separado de produção

# 16. Estrutura de projeto sugerida

Estrutura src/ app/ App.tsx routes.ts components/ layout/ sections/ ui/ checkout/LeadCaptureModal.tsx content/ event.ts speakers.ts faq.ts lib/ analytics.ts attribution.ts api.ts phone.ts hooks/ styles/ tokens.css globals.css server/ routes/leads.ts routes/even3-webhook.ts services/n8n.ts services/lead-service.ts repositories/ schemas/ infra/ docker-compose.yml nginx/ scripts/backup.sh

O conteúdo do evento deve ficar separado dos componentes para permitir substituir palestrantes, horários, endereço e links sem refatorar a interface.

# 17. Performance, SEO e acessibilidade

| Área | Meta | Implementação |
| --- | --- | --- |
| LCP | < 2,5 s em 4G razoável | Hero otimizado, imagens WebP/AVIF, fontes locais ou system stack. |
| CLS | Próximo de zero | Reservar dimensões de imagens/cards e evitar conteúdo tardio acima da dobra. |
| SEO | Indexação clara | Title, description, canonical, Open Graph, Event schema.org. |
| Acessibilidade | Navegação por teclado | Modal com focus trap, labels, contraste e ESC para fechar. |
| Mobile | Prioridade | CTA e formulário projetados primeiro para telas pequenas. |
| Maps | Carregamento controlado | Lazy-load do iframe do mapa perto da seção de localização. |

# 18. Plano de entrega acelerado

| Fase | Escopo | Saída |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — 0,5 dia | Domínio, VPS, URLs Even3, assets e tracking IDs | Dependências destravadas. |
| Fase 1 — 1 dia | Layout base + Hero + oferta + CTA + minicaptura | Caminho de compra funcional. |
| Fase 2 — 1 dia | Demais seções + responsivo + localização + FAQ | Landing completa. |
| Fase 3 — 0,5–1 dia | Lead API + Postgres + n8n lead.created | Captação rastreável. |
| Fase 4 — 0,5 dia | Webhook Even3 + status + recovery | Funil fechado. |
| Fase 5 — 0,5 dia | Pixels/GA4 + QA + performance + deploy | Produção pronta para tráfego. |

Prioridade de lançamento Se o prazo comprimir ainda mais: publicar primeiro Landing + minicaptura + redirect Even3 + tracking básico. O webhook, recovery e automações entram logo depois sem alterar a interface, pois a arquitetura já prevê esses pontos.

# 19. Critérios de aceite do MVP

A página carrega corretamente em desktop e mobile e apresenta a oferta do último lote.

Todos os CTAs de compra abrem o mesmo modal, registrando corretamente cta_origin.

O formulário exige Nome, WhatsApp, E-mail e consentimento.

O submit cria lead e preserva UTMs/click IDs antes do redirect.

O usuário chega ao link de pagamento correto da Even3 sem etapa desnecessária.

Falha da Lead API não impede indefinidamente a compra: existe fallback controlado.

Webhook de venda iniciada e aprovada atualiza status sem duplicidade.

Comprador confirmado não recebe recuperação de checkout.

GA4/Meta recebem pelo menos page_view, lead e begin_checkout; Purchase é disparado após confirmação.

Mapa, endereço e botão de rota funcionam.

Política de privacidade, contato e regras de workshop/grupos/reembolso estão acessíveis.

VPS usa HTTPS válido e tem healthcheck/backup/logs.

# 20. Pendências antes da implementação

| Prioridade | Item | Responsável / decisão |
| --- | --- | --- |
| Bloqueante | Link de pagamento do último lote Even3 | Organização / acesso ao painel. |
| Bloqueante | Domínio/subdomínio final | Projeto. |
| Bloqueante | Destino dos leads / número WhatsApp | Projeto. |
| Alta | Logo oficial em vetor/PNG transparente | Organização. |
| Alta | Fotos e bios dos palestrantes | Organização. |
| Alta | Programação definitiva | Organização. |
| Alta | Endereço exato + link Maps | Organização. |
| Alta | IDs Meta Pixel / GA4 / GTM | Marketing. |
| Média | URL/condição definitiva do workshop | Organização. |
| Média | Fornecedor de WhatsApp | Projeto. |
| Média | Texto de política de privacidade | Projeto / jurídico se aplicável. |

# 21. Referências públicas consultadas

Even3 — Página pública do DOF Update 2026 — https://www.even3.com.br/dof-update-iii-imersao-interprofissional-em-dtm-e-dores-orofaciais-698642

Even3 — Webhook Even3 — https://ajuda.even3.com.br/hc/pt-br/articles/37014614126107-Webhook-Even3

Even3 — Links de inscrição/pagamento — https://ajuda.even3.com.br/hc/pt-br/articles/19702766275739-Disponibilizar-link-de-inscri%C3%A7%C3%A3o-no-meu-evento

Even3 — API pública — https://docs.even3.com.br/

FAPES — Resultado preliminar 03/2026 — https://fapes.es.gov.br/Media/fapes/Editais/n%20Edital%20Fapes%20-%2003-2026%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Eventos%202%C2%AA%20Chamada%20-%20RESULTADO%20PRELIMINAR%20-%20Assinado.pdf

Próximo passo recomendado Usar este System Design como base e transformar o conteúdo em um plano de implementação: componentes React, contratos da API, schema SQL, Docker Compose, configuração Nginx, workflows n8n e checklist de tracking.